**OGŁOSZENIE**

Działając na podstawie § 7 ust. 7 Załącznika nr 1 (Szczegółowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) do Uchwały Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z promesą wstępną nr Edycja2RPOZ/2023/8056/PolskiLad Powiat Lęborski zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: **„Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku” w trybie zaprojektuj i wybuduj.**

1. **Planowana do realizacji renowacja** dotyczy wpisanego do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków kościoła będącego własnością Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku z siedzibą przy ul. Basztowej 8 w Lęborku.
2. **Zarys historyczny budynku kościoła.** Budowla została wzniesiona jako kościół obronny. Przyjmuje się, że jej budowa zakończyła się w 1345 roku, ale nie ma potwierdzenia tego w wiarygodnych źródłach. Dlatego przyjęto, że świątynia powstała na przełomie XIV i XV wieku. Jest to kościół orientowany do stron świata zbudowany w stylu gotyckim z cegły o wątku gotyckim. Wzniesiono go na rzucie prostokąta, od wschodu znajduje się wyodrębnione prezbiterium. Od strony zachodniej mieści się wieża wzniesiona na planie kwadratu, w niej znajduje się główne wejście ozdobione ostrołukowym portalem. Ściany boczne podparte są przyporami i charakteryzują się dużymi ostrołukowymi oknami. Korpus nawowy świątyni posiada dach dwuspadowy, składający się z dachówek karpiówek ułożonych w koronę. Ośmiokątne, otynkowane filary znajdujące się we wnętrzu dzielą je na trzy nawy. Wnętrze nakrywa sklepienie gwiaździste. Do wyposażenia kościoła należą m.in.: barokowy ołtarz, rokokowa ambona oraz tabernakulum wykonane z kości słoniowej. W zakrystii znajduje się oryginalne sklepienie kryształowe.
3. **Zakres zadania inwestycyjnego:**
4. **Wykonanie dokumentacji projektowej**. Termin realizacji opracowania: 120 dni od dnia podpisania umowy. Ilość egzemplarzy: 4 kpl. analogowy, 1kpl. cyfrowy. Warunkiem odbioru niniejszego elementu robót jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Wskazany termin realizacji opracowania w okresie 120 dni odnosi się tylko i wyłącznie do okresu niezbędnego do sporządzenia samej dokumentacji projektowej. Okres ten nie uwzględnia czasu niezbędnego do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych. Należy podkreślić fakt, że do złożenia niniejszego opracowania w organie administracyjnym wydającym decyzje zezwalające na rozpoczęcie robót budowlanych jest zatwierdzenie jej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, Delegaturę w Słupsku oraz Zamawiającego. Wykonawca jest uprawniony do złożenia całości dokumentacji projektowej do odbioru przez Zamawiającego po uzyskaniu wskazanych powyżej decyzji administracyjnych wraz z oświadczeniem o kompletności opracowania. Dokumentację należy przedłożyć do odbioru w formie analogowej (wydruk na papierze trwale oprawiony) oraz w wersji cyfrowej (format pdf.). Po otrzymaniu stosownych decyzji i potwierdzeniu tego faktu nałożonymi pieczęciami na dokumentacji projektowej, Wykonawca sporządzi dodatkowe dwie pełne kopie ww. dokumentacji i przedłoży do odbioru wraz z dwoma oryginalnymi egzemplarzami dokumentacji projektowej oraz decyzją zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych.
5. **Wykonanie prac budowlanych**: Renowacja i konserwacja elewacji kościoła realizowana zgodnie z Etapem I - Korpus z nawą główną – remont elewacji ceglanej wraz z powierzchniami otynkowanych (ściany wschodnia i zachodnia oraz ściany szczytowe) z przyporami ( nakryciem z dachówek) i wiatrołapu, rekonstrukcja drzwi na ścianie wschodniej i zachodniej oraz renowacja okiennic okien ściany szczytowej zachodniej przywrócenie dzwonu w oknie ściany wschodniej szczytowej.

Powierzchnia do remontu: Korpus z nawą główną wraz z wiatrołapem - 1543,61 m2, w tym 1412,86 m2 części ceglanych i 130,75 m2 części otynkowanych, dodatkowo rekonstrukcja drzwi drewnianych, o powierzchni 3,50+ 2,10 m2 m2

Szczegóły zamówienia zawierają dokumenty: zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami 1-8.

Zapytanie dotyczące postępowanie należy kierować na adres email: e-mail: [brat.mniejszy@gmail.com](mailto:brat.mniejszy@gmail.com)